## Slide 1
2026-10-30 프로젝트 기획
프로젝트 기획
K-Digital 피지컬AI / 2026-10-30
01
문제를 근거로 설명하고,
작은 프로젝트를 설계하기
사용자·데이터·시험·실행 계획을 하나로 연결합니다
6구간 수업 자료 · 실교육 360분 운영안
Notes: 출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 2
2026-10-30 프로젝트 기획
오늘의 입력과 확인 범위
K-Digital 피지컬AI / 2026-10-30
02
항목 | 수업에서 확인할 내용
사례 | 가상 실습실·가상 기록·가상 인터뷰
오늘 결과 | 기획서·데이터 계약·시험·작업 계획
실제 실행 | 대안 점수·가상 관찰 비교 Python
미실행 | 기획 제품 구현·현장 효과·장비 시험
360분은 수업 제작 배정입니다. 실제 초심자 리허설과 장비 현장 검증은 별도로 남깁니다.
Notes: 출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 3
A01 개념
프로젝트는 문제와 결과의 약속
A01 / 활동 전체 20분
03
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 범위·자원 안에서 특정 결과를 만드는 활동
왜 필요한가 | 기술을 고르기 전에 해결할 문제 확인
주의할 구분 | 기능 완성과 현장 효과 입증은 다름
프로젝트 결과물과 사용자의 효과는 어떻게 다른가요?
Notes: 프로젝트는 정해진 범위와 자원 안에서 특정 결과를 만드는 활동입니다. 기능은 그 결과를 만드는 수단입니다. 이사할 집의 문제를 먼저 정하고 가구를 고르듯, 기술 이름보다 해결할 일을 먼저 적습니다.
문제는 사용자의 어려움입니다.
기능은 그 어려움을 줄이는 방법입니다.
이번에는 기획과 시험 계획을 완성합니다.
활동 A01: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 4
A01 비교 예
프로젝트는 문제와 결과의 약속 · 예와 구분
A01 / 활동 전체 20분
04
사례와 입력
가상 실습실: 반납 기록 확인이 늦음
기술 아이디어: 카메라·웹·센서
필요: 확인할 기록을 빠르게 찾기
판단과 경계
문제는 사용자의 어려움입니다.
기능은 그 어려움을 줄이는 방법입니다.
이번에는 기획과 시험 계획을 완성합니다.
프로젝트 결과물과 사용자의 효과는 어떻게 다른가요?
Notes: 대시보드를 만들었다고 반납 누락이 줄었다는 효과를 자동으로 입증하지는 않습니다. 현장 효과는 별도 조사와 비교가 필요합니다.
활동 A01: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 5
A01 학생 작업
프로젝트는 문제와 결과의 약속 적용
A01 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
05
입력 A01 입력 카드와 work 양식
1. 문제·기능·효과를 서로 다른 칸에 씁니다.
2. 기술 이름을 빼고 문제를 한 문장으로 적습니다.
3. 오늘 만들 문서와 실제 구현을 구분합니다.
남길 결과 문제와 결과물 / 효과의 확인
확인 프로젝트 결과물과 사용자의 효과는 어떻게 다른가요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 문제는 기록 확인 지연,결과물은 검토 가능한 기획·시험 계획,효과는 별도 현장 확인이다. 기술 이름이 문제 정의를 대신하지 않는다.
활동 A01: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 6
A02 개념
사용자와 이해관계자
A02 / 활동 전체 20분
06
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 사용자와 조건을 결정하는 사람을 구분
왜 필요한가 | 누구의 어느 순간을 돕는지 정하기
주의할 구분 | 가상 인터뷰를 실제 확인된 요구로 쓰지 않음
직접 사용자 한 명을 고르면 어떤 화면이 우선인가요?
Notes: 사용자는 결과를 직접 사용하는 사람이며 이해관계자는 영향을 받거나 조건을 결정하는 사람입니다. 같은 실습실에서도 담당자·학생·시설관리자의 관점이 다릅니다.
담당자는 미확인 기록을 찾습니다.
학생은 반납 사실을 알립니다.
시설 담당자는 장비·설치 조건을 확인합니다.
활동 A02: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 7
A02 비교 예
사용자와 이해관계자 · 예와 구분
A02 / 활동 전체 20분
07
사례와 입력
직접 사용자: 반납 확인 담당자
입력 참여자: 실습 학생
조건 확인자: 시설 담당자
판단과 경계
담당자는 미확인 기록을 찾습니다.
학생은 반납 사실을 알립니다.
시설 담당자는 장비·설치 조건을 확인합니다.
직접 사용자 한 명을 고르면 어떤 화면이 우선인가요?
Notes: 가상 인터뷰 문장을 실제 학생이나 기관의 확정 요구로 인용하지 않습니다. 현실에 적용하려면 당사자 확인이 필요합니다.
활동 A02: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 8
A02 학생 작업
사용자와 이해관계자 적용
A02 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
08
입력 A02 입력 카드와 work 양식
1. 세 역할의 관심사를 연결합니다.
2. 담당자의 한 사용 상황을 씁니다.
3. 현장에 확인할 질문 두 개를 만듭니다.
남길 결과 사용자 상황 / 확인 질문
확인 직접 사용자 한 명을 고르면 어떤 화면이 우선인가요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 담당자가 마감 전에 미확인 대여 기록을 찾아 확인하는 상황을 우선한다. 학생입력·시설승인은 역할별 별도 요구다.
활동 A02: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 9
A03 개념
관찰·해석·가정을 나누기
A03 / 활동 전체 20분
09
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 자료의 사실·해석·미확인 전제를 구분
왜 필요한가 | 작은 근거에서 큰 결론으로 뛰지 않기
주의할 구분 | 교육용 20%는 실제 기관의 비율이 아님
지연 4건에서 바로 원인을 알 수 있나요?
Notes: 관찰은 자료에 직접 적힌 내용, 해석은 관찰에서 끌어낸 설명, 가정은 아직 확인하지 않은 전제입니다. 추리에서 단서와 결론을 분리하는 것과 같습니다.
4/20=20%는 이 가상 표본의 비율입니다.
원인과 전체 기관의 비율은 확인되지 않았습니다.
활동 A03: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 10
A03 비교 예
관찰·해석·가정을 나누기 · 예와 구분
A03 / 활동 전체 20분
10
사례와 입력
E01: 가상 대여 20건 중 기록 지연 4건
E02: 담당자는 미확인 목록을 원함
가정: 화면이 있으면 지연이 줄어듦
판단과 경계
4/20=20%는 이 가상 표본의 비율입니다.
원인과 전체 기관의 비율은 확인되지 않았습니다.
지연 4건에서 바로 원인을 알 수 있나요?
Notes: 이20%를 실제 기관의 손실률이나 제품 효과 예측값으로 쓰지 않습니다. 카메라가 문제를 해결한다는 결론도 아직 가정입니다.
활동 A03: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 11
A03 학생 작업
관찰·해석·가정을 나누기 적용
A03 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
11
입력 A03 입력 카드와 work 양식
1. E01~E06을 읽고 관찰·해석·가정으로 표시합니다.
2. 한 가정을 검증할 질문으로 바꿉니다.
3. 표본과 실제 현장 경계를 적습니다.
남길 결과 근거 분류 / 가정 검증
확인 지연 4건에서 바로 원인을 알 수 있나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 가상 표본4/20,미확인 목록 선호는 자료에 있다. 원인·효과·장비 보유는 별도 확인. 질문은누가 언제 기록하고 왜 늦는가 등.
활동 A03: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 12
A04 개념
후보를 같은 기준으로 비교
A04 / 활동 전체 20분
12
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 같은 기준·가중치로 대안의 판단 근거를 비교
왜 필요한가 | 필요성·실현성·검증성을 함께 보기
주의할 구분 | 점수는 확률이나 객관적 정밀 측정값이 아님
A가 높다는 결론은 어떤 가정에 의존하나요?
Notes: 의사결정표는 여러 대안을 같은 기준으로 비교하는 도구입니다. 가중치는 기준의 중요도이며 점수는 근거를 가진 판단입니다. 수치가 그 자체로 정답이나 성공 확률이 되지는 않습니다.
제작 가정 점수: A4.65, B3.45, C3.85
이 조건에서는 A를 우선 검토합니다.
점수의 이유를 반드시 남깁니다.
활동 A04: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 13
A04 비교 예
후보를 같은 기준으로 비교 · 예와 구분
A04 / 활동 전체 20분
13
사례와 입력
A 반납 기록 확인
B 카메라 빈칸 검출
C 온도 상태 표시
중요도: 0.40 /0.35 /0.25
판단과 경계
제작 가정 점수: A4.65, B3.45, C3.85
이 조건에서는 A를 우선 검토합니다.
점수의 이유를 반드시 남깁니다.
A가 높다는 결론은 어떤 가정에 의존하나요?
Notes: 가중합의 소수 둘째 자리 차이가 과학적 정밀도를 뜻하지 않습니다. 보드나 데이터가 확보되면 점수와 결정을 다시 검토합니다.
활동 A04: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 14
A04 완성 코드
01_compare_options.py · 1~8줄
A04 / 활동 전체 20분
14
import json
from pathlib import Path
root = Path(__file__).resolve().parent.parent
plan = json.loads((root / "data" / "options.json").read_text(encoding="utf-8"))
weights = plan["weights"]
for option in plan["options"]:
score = 0
for criterion, weight in weights.items():
전체 파일을 순서대로 읽습니다. 이어지는 조각만 따로 실행하지 않습니다.
Notes: 1줄: JSON을 읽는 도구를 가져옵니다.
2줄: 파일 경로 도구를 가져옵니다.
3줄: 코드 위치에서 course 폴더를 찾습니다.
4줄: 후보 점수와 가중치 파일을 읽어 딕셔너리로 풉니다.
5줄: 기준별 중요도를 꺼냅니다.
6줄: 후보 하나씩 계산합니다.
7줄: 이번 후보의 합계를 0으로 시작합니다.
8줄: 기준 이름과 그 가중치를 한 쌍씩 읽습니다.
활동 A04: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 15
A04 완성 코드
01_compare_options.py · 9~10줄
A04 / 활동 전체 20분
15
score = score + option[criterion] * weight
print(option["id"], round(score, 2))
전체 파일을 순서대로 읽습니다. 이어지는 조각만 따로 실행하지 않습니다.
Notes: 9줄: 점수×가중치를 더해 합계를 갱신합니다.
10줄: 후보 ID와 소수 둘째 자리까지의 합계를 출력합니다.
활동 A04: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 16
A04 코드 읽기
각 줄의 기능 · 1~5줄
A04 / 활동 전체 20분
16
줄 | 하는 일
1 | JSON을 읽는 도구를 가져옵니다.
2 | 파일 경로 도구를 가져옵니다.
3 | 코드 위치에서 course 폴더를 찾습니다.
4 | 후보 점수와 가중치 파일을 읽어 딕셔너리로 풉니다.
5 | 기준별 중요도를 꺼냅니다.
기호의 의미를 읽고 한 값 수정의 영향을 먼저 예상합니다.
Notes: 활동 A04: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 17
A04 코드 읽기
각 줄의 기능 · 6~10줄
A04 / 활동 전체 20분
17
줄 | 하는 일
6 | 후보 하나씩 계산합니다.
7 | 이번 후보의 합계를 0으로 시작합니다.
8 | 기준 이름과 그 가중치를 한 쌍씩 읽습니다.
9 | 점수×가중치를 더해 합계를 갱신합니다.
10 | 후보 ID와 소수 둘째 자리까지의 합계를 출력합니다.
기호의 의미를 읽고 한 값 수정의 영향을 먼저 예상합니다.
Notes: 활동 A04: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 18
A04 학생 작업
후보를 같은 기준으로 비교 적용
A04 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
18
입력 A04 입력 카드와 work 양식
1. options.json의 점수와 근거를 읽습니다.
2. 손계산과 완성 코드 출력을 비교합니다.
3. 가중치가 같을 때 결과를 비교하고 선택 이유를 씁니다.
남길 결과 후보 비교 / 선택 근거
확인 A가 높다는 결론은 어떤 가정에 의존하나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: A4.65 B3.45 C3.85. 같은가중치A4.67 B3.33 C4.0으로A유지. 점수는교육용 판단이며장비·시간 확정 시 재평가.
활동 A04: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 19
A05 개념
최소 범위와 제외 범위
A05 / 활동 전체 20분
19
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 이번에 만들고 시험할 경계
왜 필요한가 | 한 사용 흐름을 끝까지 확인할 크기로 정하기
주의할 구분 | 최소 범위도 입력에서 결과까지 이어져야 함
최소 범위에서 빠지면 흐름이 끊기는 일은 무엇인가요?
Notes: 범위는 이번에 만들고 확인할 일의 경계입니다. 최소 결과는 처음부터 끝까지 한 사용 상황을 보여 주는 작은 완성 단위입니다. 기능 목록을 줄이기만 하는 것과는 다릅니다.
한 파일을 읽어 세 기록과 미확인을 보여줍니다.
센서·카메라는 후속 후보입니다.
활동 A05: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 20
A05 비교 예
최소 범위와 제외 범위 · 예와 구분
A05 / 활동 전체 20분
20
사례와 입력
포함: CSV 읽기·상태 목록·검수 표시
제외: 사람 인식·실시간 카메라·자동 잠금
자료: 가상 3건
사용자: 반납 확인 담당자
판단과 경계
한 파일을 읽어 세 기록과 미확인을 보여줍니다.
센서·카메라는 후속 후보입니다.
최소 범위에서 빠지면 흐름이 끊기는 일은 무엇인가요?
Notes: 모든 기능을 나중으로 미루어 화면 제목만 남기면 사용 상황을 검증할 수 없습니다. 입력부터 출력까지 한 흐름은 있어야 합니다.
활동 A05: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 21
A05 학생 작업
최소 범위와 제외 범위 적용
A05 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
21
입력 A05 입력 카드와 work 양식
1. 포함·제외를 각각 세 개 씁니다.
2. 한 입력이 최종 화면까지 가는 경로를 설명합니다.
3. 추가 요청의 우선순위를 정합니다.
남길 결과 범위 선언 / 추가 요청 판단
확인 최소 범위에서 빠지면 흐름이 끊기는 일은 무엇인가요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 기본CSV 읽기→검수→목록은포함. 사람 인식·실시간 카메라·자동 잠금은제외. 제외는 가치 없다는 뜻이 아니라 현재 검증 범위다.
활동 A05: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 22
A06 개념
요구를 관찰 가능한 문장으로
A06 / 활동 전체 20분
22
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 입력·조건·관찰 결과로 쓰는 완료 조건
왜 필요한가 | 구현자와 검수자가 같은 기준을 사용
주의할 구분 | 모호한 형용사나 근거 없는 목표 수치는 피함
R02를 시험하려면 어떤 입력을 준비해야 하나요?
Notes: 요구사항은 결과가 충족해야 할 조건입니다. 누가 어떤 입력에서 어떤 출력을 관찰할지 적으면 구현과 시험을 연결하기 쉽습니다. 요구 하나에 여러 독립 조건을 몰아넣지 않습니다.
입력·조건·출력에 이름을 붙입니다.
속도 목표는 환경과 측정 방법을 함께 정합니다.
활동 A06: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 23
A06 비교 예
요구를 관찰 가능한 문장으로 · 예와 구분
A06 / 활동 전체 20분
23
사례와 입력
모호함: 기록을 잘 보여준다
R01: 정상 3건을 3행으로 표시
R02: 시간 없음은 검토 필요로 표시
R03: 중복 대여 ID는 읽기 거부
판단과 경계
입력·조건·출력에 이름을 붙입니다.
속도 목표는 환경과 측정 방법을 함께 정합니다.
R02를 시험하려면 어떤 입력을 준비해야 하나요?
Notes: 임의로1초를 적었다고 성능 목표가 검증된 것은 아닙니다. 아직 합의되지 않은 수치는 제작 제안으로 표시합니다.
활동 A06: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 24
A06 학생 작업
요구를 관찰 가능한 문장으로 적용
A06 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
24
입력 A06 입력 카드와 work 양식
1. 모호한 요구 두 개를 고칩니다.
2. R01~R04와 입력 조건을 연결합니다.
3. 합의되지 않은 조건을 가정으로 표시합니다.
남길 결과 요구 문장 / 확인 방법
확인 R02를 시험하려면 어떤 입력을 준비해야 하나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 시간 없는 레코드를 넣고 검토 필요 출력을 본다.R03은동일loan_id두 행으로 거부를 확인.R04는 원문 파일 보존. 성능 목표는미합의.
활동 A06: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 25
A07 개념
데이터부터 약속하기
A07 / 활동 전체 20분
25
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 필드·타입·허용값·키·누락 처리의 약속
왜 필요한가 | 다른 사람이 만든 입출력을 연결
주의할 구분 | 물품 ID의 반복과 대여 ID 중복은 다름
물품 ID와 대여 ID를 왜 나누나요?
Notes: 데이터 계약은 필드 이름·자료형·허용값·키·누락 처리의 약속입니다. 서로 다른 사람이 같은 양식을 써야 읽기와 표시가 연결됩니다.
같은 물품의 여러 대여는 가능하지만 대여 ID는 중복되지 않습니다.
CSV에서 식별자는 문자열로 읽습니다.
활동 A07: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 26
A07 비교 예
데이터부터 약속하기 · 예와 구분
A07 / 활동 전체 20분
26
사례와 입력
loan_id: 대여 기록 키
item_id: 물품 식별자
status: checked_out/returned/unknown
updated_at, review_note
판단과 경계
같은 물품의 여러 대여는 가능하지만 대여 ID는 중복되지 않습니다.
CSV에서 식별자는 문자열로 읽습니다.
물품 ID와 대여 ID를 왜 나누나요?
Notes: item_id가 같다고 모든 기록을 중복으로 삭제하지 않습니다. 한 물품의 이전 대여와 새 대여는 다른 기록일 수 있습니다.
활동 A07: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 27
A07 학생 작업
데이터부터 약속하기 적용
A07 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
27
입력 A07 입력 카드와 work 양식
1. 세 행에서 키와 허용 상태를 표시합니다.
2. 누락 시간의 처리 정책을 씁니다.
3. 중복 키와 같은 물품의 다른 대여를 비교합니다.
남길 결과 데이터 계약 / 키와 오류 정책
확인 물품 ID와 대여 ID를 왜 나누나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: loan_id가레코드키,item_id는물품키.R02시간누락이면review표시,R03loan_id중복이면거부. 서로 다른 대여의같은item_id는그 자체오류아님.
활동 A07: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 28
A08 개념
입력·처리·출력 흐름
A08 / 활동 전체 20분
28
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 값이 들어와 처리되어 나가는 단계
왜 필요한가 | 중간 결과와 실패 원인을 구분
주의할 구분 | 파일 파싱 성공과 내용 정상은 별개
어느 단계에서 어떤 오류를 관찰하나요?
Notes: 데이터 흐름은 값이 어디서 들어와 어떤 처리 후 어디로 나가는지를 보여 줍니다. 택배의 접수·분류·배송처럼 단계별 책임과 실패 지점을 나눕니다.
파싱과 내용 검수는 다릅니다.
검수 결과를 화면 상태로 연결합니다.
외부 전송은 기본 범위에 없습니다.
활동 A08: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 29
A08 비교 예
입력·처리·출력 흐름 · 예와 구분
A08 / 활동 전체 20분
29
사례와 입력
CSV 파일 → 파싱 → 계약 검사
→ 표시용 목록 → 담당자 확인
오류 → 이유 표시·원문 보존
판단과 경계
파싱과 내용 검수는 다릅니다.
검수 결과를 화면 상태로 연결합니다.
외부 전송은 기본 범위에 없습니다.
어느 단계에서 어떤 오류를 관찰하나요?
Notes: 파싱이 성공했다고 중복 키나 누락 시간까지 정상이라는 뜻은 아닙니다. 실패한 입력을 정상 빈 목록으로 숨기지 않습니다.
활동 A08: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 30
A08 개념
값과 실패가 이동하는 경로
A08 / 활동 전체 20분
30
단계 | 정상 결과 | 실패·확인 결과
CSV 읽기 | 문자열 행 목록 | 파일·문법 오류 안내
계약 검사 | 허용값·키 일치 | review 또는 reject
화면 | 기록과 상태 표시 | 이유·확인 대기 표시
담당자 확인 | 확인 근거 추가 | 추정하여 원문 수정 금지
이 표는 기획 흐름입니다. 실제 제품 구현·실행 결과가 아닙니다.
Notes: 활동 A08: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 31
A08 학생 작업
입력·처리·출력 흐름 적용
A08 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
31
입력 A08 입력 카드와 work 양식
1. 다섯 단계와 책임을 화살표로 연결합니다.
2. 중복 키 오류가 나오는 위치를 표시합니다.
3. 정상 0건과 읽기 실패의 출력을 구분합니다.
남길 결과 흐름도 / 실패 경로
확인 어느 단계에서 어떤 오류를 관찰하나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: CSV문법은파싱,키/상태/누락은계약 검사,행표시는화면. 실패 이유와 빈 목록을 구별한다. 기본 로컬 경로, 외부 전송 없음.
활동 A08: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 32
A09 개념
화면과 인터페이스를 그리기
A09 / 활동 전체 20분
32
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 사용자와 프로그램이 만나는 접점의 설계
왜 필요한가 | 표시할 정보와 다음 행동을 먼저 정하기
주의할 구분 | 장식이나 색만으로 오류 상태를 숨기지 않음
검토 필요와 반납 완료는 어떻게 다르게 보여야 하나요?
Notes: 인터페이스는 사람이 시스템을 쓰거나 프로그램끼리 값을 주고받는 접점입니다. 와이어프레임은 화면의 정보와 행동을 단순하게 배치한 설계도입니다.
정상·검토 필요·실패 화면을 따로 그립니다.
자동 반납 확정 버튼은 기본 범위에 없습니다.
활동 A09: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 33
A09 비교 예
화면과 인터페이스를 그리기 · 예와 구분
A09 / 활동 전체 20분
33
사례와 입력
상단: 입력 파일명·검수 상태
목록: 대여 ID·물품 ID·상태·갱신 시각
검토 필요: 이유·확인 대기
빈 목록/오류도 별도 표시
판단과 경계
정상·검토 필요·실패 화면을 따로 그립니다.
자동 반납 확정 버튼은 기본 범위에 없습니다.
검토 필요와 반납 완료는 어떻게 다르게 보여야 하나요?
Notes: 누락 시각이 있는데 녹색 정상 표시만 보여주면 오류가 감춰집니다. 색만으로 상태를 구분하지 말고 이름과 이유를 함께 씁니다.
활동 A09: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 34
A09 학생 작업
화면과 인터페이스를 그리기 적용
A09 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
34
입력 A09 입력 카드와 work 양식
1. 정상·검토·실패 화면을 종이에 그립니다.
2. 필드 이름을 데이터 계약과 대조합니다.
3. 사용자의 다음 행동을 한 문장으로 씁니다.
남길 결과 화면 세 상태 / 다음 행동
확인 검토 필요와 반납 완료는 어떻게 다르게 보여야 하나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 검토 필요는확인 대기와이유,반납 완료는 원문 상태를 보여 준다. 자동정정없음. 색 외에 텍스트와 오류 이유 포함.
활동 A09: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 35
A10 개념
인수 기준과 시험 사례
A10 / 활동 전체 20분
35
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 요구를 확인할 입력·절차·기대값의 묶음
왜 필요한가 | 완료 판단을 미리 합의하고 누락 찾기
주의할 구분 | 몇 개 시험의 통과가 제품 전체 보장은 아님
시험 네 개면 왜 전체 제품이 완벽하다고 말할 수 없나요?
Notes: 인수 기준은 결과를 받아들일 조건이고 시험 사례는 그 조건을 확인하는 구체 입력·절차·기대값입니다. 요구 ID를 시험 ID와 연결하면 빠진 요구를 찾을 수 있습니다.
각 시험에 입력과 기대값을 먼저 적습니다.
실행 전이면 NOT_RUN입니다.
실패 결과도 그대로 남깁니다.
활동 A10: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 36
A10 비교 예
인수 기준과 시험 사례 · 예와 구분
A10 / 활동 전체 20분
36
사례와 입력
R01→T01 정상 3행
R02→T02 누락 시간 review
R03→T03 중복 키 reject
R04→T04 원문 불변
판단과 경계
각 시험에 입력과 기대값을 먼저 적습니다.
실행 전이면 NOT_RUN입니다.
실패 결과도 그대로 남깁니다.
시험 네 개면 왜 전체 제품이 완벽하다고 말할 수 없나요?
Notes: 테스트를 통과시키려고 기대값을 실제 오류 결과에 맞춰 바꾸지 않습니다. 요구 변경은 이유와 승인 과정을 별도 기록합니다.
활동 A10: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 37
A10 학생 작업
인수 기준과 시험 사례 적용
A10 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
37
입력 A10 입력 카드와 work 양식
1. 요구 네 개와 시험 네 개를 연결합니다.
2. 누락·중복 입력 파일을 찾습니다.
3. 범위 밖성능·현장 효과 시험을 별도로 적습니다.
남길 결과 추적 표 / 시험 입력·기대값
확인 시험 네 개면 왜 전체 제품이 완벽하다고 말할 수 없나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 4개는 핵심 요구의 제한된 시험. 대규모파일·다양한문자·실제 사용자효과·보안·운영 등은 현재 범위 밖이다.
활동 A10: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 38
A11 개념
통과·실패·미실행을 구분
A11 / 활동 전체 20분
38
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 기대·관찰을 비교하고 미관찰은 따로 남김
왜 필요한가 | 검증했다는 주장의 범위를 정확히 쓰기
주의할 구분 | 관찰표 수정은 실제 제품 수정을 뜻하지 않음
이 Python 실행으로 실제 확인한 것은 무엇인가요?
Notes: 검증 결과는 기대값과 관찰값을 비교한 판단입니다. 관찰하지 않은 항목은 통과도 실패도 아닌 미실행으로 남깁니다. 아직 보지 않은 시험지를 맞았다고 채점하지 않는 것과 같습니다.
결과: PASS /FAIL /NOT_RUN /PASS
2/4는 이 관찰표의 통과 건수입니다.
실제 제품 시연은 아닙니다.
활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 39
A11 비교 예
통과·실패·미실행을 구분 · 예와 구분
A11 / 활동 전체 20분
39
사례와 입력
가상 관찰: T01=3 / T02=normal
T03=null / T04=true
기대:3 /review /reject /true
판단과 경계
결과: PASS /FAIL /NOT_RUN /PASS
2/4는 이 관찰표의 통과 건수입니다.
실제 제품 시연은 아닙니다.
이 Python 실행으로 실제 확인한 것은 무엇인가요?
Notes: 입력표의 actual을 고쳤다고 제품 결함이 수정된 것은 아닙니다. 재시험 파일은 교육용 새 가상 기록이며 현장 증거로 사용하지 않습니다.
활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 40
A11 완성 코드
02_check_evidence.py · 1~8줄
A11 / 활동 전체 20분
40
import json
from pathlib import Path
root = Path(__file__).resolve().parent.parent
cases = json.loads((root / "data" / "test_observations.json").read_text(encoding="utf-8"))
passed = 0
for case in cases:
actual = case["actual"]
if actual is None:
전체 파일을 순서대로 읽습니다. 이어지는 조각만 따로 실행하지 않습니다.
Notes: 1줄: JSON을 읽는 도구를 가져옵니다.
2줄: 파일 경로 도구를 가져옵니다.
3줄: course 폴더를 찾습니다.
4줄: 가상의 시험 관찰 기록을 읽습니다. 실제 제품을 실행하는 줄은 없습니다.
5줄: 통과 수를 0으로 시작합니다.
6줄: 시험 기록을 한 건씩 읽습니다.
7줄: 관찰 결과 actual을 꺼냅니다.
8줄: None이면 관찰값이 없는 미실행으로 구분합니다.
활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 41
A11 완성 코드
02_check_evidence.py · 9~16줄
A11 / 활동 전체 20분
41
result = "NOT_RUN"
elif actual == case["expected"]:
result = "PASS"
passed = passed + 1
else:
result = "FAIL"
print(case["id"], result)
print("passed:", passed, "/", len(cases))
전체 파일을 순서대로 읽습니다. 이어지는 조각만 따로 실행하지 않습니다.
Notes: 9줄: 미실행 상태 이름을 정합니다.
10줄: 관찰값과 미리 정한 기대값이 같은지 비교합니다.
11줄: 같으면 통과 상태 이름을 정합니다.
12줄: 통과 수를 하나 늘립니다.
13줄: 값은 있지만 기대값과 다를 때입니다.
14줄: 실패 상태 이름을 정합니다.
15줄: 시험 ID와 판단을 출력합니다.
16줄: 통과 수와 전체 건수를 출력합니다.
활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 42
A11 코드 읽기
각 줄의 기능 · 1~5줄
A11 / 활동 전체 20분
42
줄 | 하는 일
1 | JSON을 읽는 도구를 가져옵니다.
2 | 파일 경로 도구를 가져옵니다.
3 | course 폴더를 찾습니다.
4 | 가상의 시험 관찰 기록을 읽습니다. 실제 제품을 실행하는 줄은 없습니다.
5 | 통과 수를 0으로 시작합니다.
기호의 의미를 읽고 한 값 수정의 영향을 먼저 예상합니다.
Notes: 활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 43
A11 코드 읽기
각 줄의 기능 · 6~10줄
A11 / 활동 전체 20분
43
줄 | 하는 일
6 | 시험 기록을 한 건씩 읽습니다.
7 | 관찰 결과 actual을 꺼냅니다.
8 | None이면 관찰값이 없는 미실행으로 구분합니다.
9 | 미실행 상태 이름을 정합니다.
10 | 관찰값과 미리 정한 기대값이 같은지 비교합니다.
기호의 의미를 읽고 한 값 수정의 영향을 먼저 예상합니다.
Notes: 활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 44
A11 코드 읽기
각 줄의 기능 · 11~15줄
A11 / 활동 전체 20분
44
줄 | 하는 일
11 | 같으면 통과 상태 이름을 정합니다.
12 | 통과 수를 하나 늘립니다.
13 | 값은 있지만 기대값과 다를 때입니다.
14 | 실패 상태 이름을 정합니다.
15 | 시험 ID와 판단을 출력합니다.
기호의 의미를 읽고 한 값 수정의 영향을 먼저 예상합니다.
Notes: 활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 45
A11 코드 읽기
각 줄의 기능 · 16~16줄
A11 / 활동 전체 20분
45
줄 | 하는 일
16 | 통과 수와 전체 건수를 출력합니다.
기호의 의미를 읽고 한 값 수정의 영향을 먼저 예상합니다.
Notes: 활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 46
A11 학생 작업
통과·실패·미실행을 구분 적용
A11 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
46
입력 A11 입력 카드와 work 양식
1. 관찰표의 네 상태를 예상합니다.
2. 완성 코드와 제공 출력을 비교합니다.
3. 재시험 가상표와 실제 제품 검증을 구분합니다.
남길 결과 시험 결과표 / 검증 주장 범위
확인 이 Python 실행으로 실제 확인한 것은 무엇인가요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 비교 로직은 실제 실행2PASS,1FAIL,1NOT_RUN. 재시험가상표4PASS. 실제 대시보드 구현·성능·사용성은 검증하지 않음.
활동 A11: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 47
A12 개념
위험과 대체 경로
A12 / 활동 전체 20분
47
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 발생 가능 사건·징후·대응·담당을 기록
왜 필요한가 | 불확실한 조건에서도 핵심 흐름을 진행
주의할 구분 | 주의한다만 적으면 실행 가능한 대응이 없음
징후가 발생하면 누가 어떤 결정을 하나요?
Notes: 위험은 아직 일어나지 않았지만 결과를 방해할 수 있는 사건입니다. 문제는 이미 발생한 상태입니다. 위험표에는 징후·예방·발생 시 대안·담당을 적습니다.
장비가 없어도 파일 경로는 진행합니다.
새 요청이면 일정·시험 영향을 함께 검토합니다.
활동 A12: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 48
A12 비교 예
위험과 대체 경로 · 예와 구분
A12 / 활동 전체 20분
48
사례와 입력
위험: 카메라 확보 지연
징후: 착수 전까지 모델 미정
대안: 고정 파일 검증
기본 범위: 카메라 제외 유지
판단과 경계
장비가 없어도 파일 경로는 진행합니다.
새 요청이면 일정·시험 영향을 함께 검토합니다.
징후가 발생하면 누가 어떤 결정을 하나요?
Notes: 모든 위험에 주의한다고만 쓰면 실행할 행동이 없습니다. 실제 카메라 없음을 카메라 통과로 표시하지 않습니다.
활동 A12: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 49
A12 학생 작업
위험과 대체 경로 적용
A12 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
49
입력 A12 입력 카드와 work 양식
1. 위험 세 개의 징후와 영향을 씁니다.
2. 하나마다 담당·대안을 정합니다.
3. 기본 범위와 추가 경로를 나눕니다.
남길 결과 위험표 / 대체 경로
확인 징후가 발생하면 누가 어떤 결정을 하나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 장비 미정은 파일 경로,인터넷 불가는 로컬 자료,데이터 계약 충돌은 공통 샘플우선합의. 담당과결정 시점필요.
활동 A12: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 50
A13 개념
작업을 결과물로 나누기
A13 / 활동 전체 20분
50
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 큰 결과를 검토 가능한 작은 결과물로 나누기
왜 필요한가 | 담당과 완료 근거를 명확히 하기
주의할 구분 | 사람 수로 나눈 시간이 곧 완료 기간은 아님
W2가 끝났다는 것을 어떤 파일로 확인하나요?
Notes: 작업 분해는 큰 결과를 검토 가능한 작은 결과물로 나누는 일입니다. 동사만 나열하기보다 완료 증거를 정합니다. 레고 블록처럼 조립할 경계를 분명히 합니다.
각 작업에 담당 역할과 완료 증거를 붙입니다.
총기간은 팀 정보 확인 후 조정합니다.
활동 A13: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 51
A13 비교 예
작업을 결과물로 나누기 · 예와 구분
A13 / 활동 전체 20분
51
사례와 입력
W1 데이터 계약·샘플
W2 읽기·검수 결과
W3 세 상태 화면
W4 시험·설명·인수인계
판단과 경계
각 작업에 담당 역할과 완료 증거를 붙입니다.
총기간은 팀 정보 확인 후 조정합니다.
W2가 끝났다는 것을 어떤 파일로 확인하나요?
Notes: 작업 시간을 사람 수로 나누기만 하면 병렬 완료 시각이 되지 않습니다. 선행 작업과 협업·검수 시간이 있습니다.
활동 A13: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 52
A13 학생 작업
작업을 결과물로 나누기 적용
A13 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
52
입력 A13 입력 카드와 work 양식
1. 작업 네 개를 결과물로 씁니다.
2. 역할과 완료 증거를 연결합니다.
3. 누락된 통합·검수 작업을 추가합니다.
남길 결과 작업 분해 / 담당·완료 증거
확인 W2가 끝났다는 것을 어떤 파일로 확인하나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: W1계약+샘플,W2정상/오류반환예,W3정상/검토/실패화면,W4시험표+README. 기획 제안 시간은 실측 아님.
활동 A13: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 53
A14 개념
선행 관계와 점검 시점
A14 / 활동 전체 20분
53
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 선행 결과와 중간 검토 시점을 연결
왜 필요한가 | 늦은 통합 실패를 줄이기
주의할 구분 | 날짜 경과와 결과 완료는 별개
M2가 없으면 마지막 날 어떤 위험이 커지나요?
Notes: 의존 관계는 어떤 작업이 다른 작업의 결과를 필요로 하는 관계입니다. 마일스톤은 중요 결과를 확인하는 시점입니다. 순서와 증거를 정하되 확정되지 않은 달력 날짜를 만들지 않습니다.
W1 뒤 W2·W3을 계약 기준으로 진행합니다.
둘을 합쳐 M2를 확인합니다.
M3 미통과면 미완료 항목을 남깁니다.
활동 A14: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 54
A14 비교 예
선행 관계와 점검 시점 · 예와 구분
A14 / 활동 전체 20분
54
사례와 입력
M1 계약·샘플 합의
M2 파일→검수→화면 한 흐름
M3 정상·오류 시험
M4 한계와 재현 설명
판단과 경계
W1 뒤 W2·W3을 계약 기준으로 진행합니다.
둘을 합쳐 M2를 확인합니다.
M3 미통과면 미완료 항목을 남깁니다.
M2가 없으면 마지막 날 어떤 위험이 커지나요?
Notes: 시간이 지났다는 이유로 단계 완료가 되지 않습니다. 마일스톤은 관찰할 결과가 있어야 합니다.
활동 A14: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 55
A14 학생 작업
선행 관계와 점검 시점 적용
A14 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
55
입력 A14 입력 카드와 work 양식
1. 선행 관계를 화살표로 잇습니다.
2. 각 마일스톤의 파일·화면 증거를 씁니다.
3. 지연 시 범위를 줄이는 결정점을 정합니다.
남길 결과 의존 관계 / 점검 증거
확인 M2가 없으면 마지막 날 어떤 위험이 커지나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 계약 후 병렬 작업,초기 통합,시험,인수인계순서. 시간 도래만으로 통과 아님. 장비 추가보다 기본 흐름완료우선.
활동 A14: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 56
A15 개념
루브릭으로 기획을 검토
A15 / 활동 전체 20분
56
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 관점과 수준별 증거로 평가하는 표
왜 필요한가 | 취향 대신 관찰 가능한 근거로 검토
주의할 구분 | 발표 외형이 요구·시험의 빈칸을 대신하지 않음
근거 있는 피드백은 어떤 문장인가요?
Notes: 루브릭은 평가 관점과 수준별 기준을 정한 표입니다. 취향이 아니라 관찰 가능한 근거로 피드백을 줍니다. 같은 기준으로 자신과 동료의 기획을 살핍니다.
같은 기획을 같은 기준으로 채점합니다.
점수보다 다음 수정 한 가지를 적습니다.
활동 A15: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 57
A15 비교 예
루브릭으로 기획을 검토 · 예와 구분
A15 / 활동 전체 20분
57
사례와 입력
관점 5개×20점
근거 없는 주장0
일부 연결10
근거·결정·확인 일치20
판단과 경계
같은 기획을 같은 기준으로 채점합니다.
점수보다 다음 수정 한 가지를 적습니다.
근거 있는 피드백은 어떤 문장인가요?
Notes: 취향에 따라 점수를 고친 뒤 근거를 붙이지 않습니다. 실물 장비 보유 여부나 발표 말속도를 평가하지 않습니다.
활동 A15: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 58
A15 학생 작업
루브릭으로 기획을 검토 적용
A15 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
58
입력 A15 입력 카드와 work 양식
1. 완성 예를 루브릭으로 읽습니다.
2. 의도적으로 빠진 검토본을 채점합니다.
3. 가장 중요한 수정 요청한 개를 씁니다.
남길 결과 루브릭 채점 / 우선 피드백
확인 근거 있는 피드백은 어떤 문장인가요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 누락 기획은 범위·시험 미정이므로 해당 감점. 구체피드백예:R02에누락 시간입력과review기대값을 연결해 달라.
활동 A15: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 59
A16 개념
한 장 기획서로 통합
A16 / 활동 전체 20분
59
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 문제부터 시험·실행 계획까지 잇는 결정 문서
왜 필요한가 | 따로 쓴 항목의 모순을 찾아 고치기
주의할 구분 | 범위 변경 시 데이터·시험·위험도 함께 바뀜
기획서의 어느 두 항목이 서로 모순되는지 찾을 수 있나요?
Notes: 프로젝트 기획서는문제·사용자·범위·데이터·흐름·시험·계획·위험을한 결정 문서로 연결합니다. 각 항목을 따로 잘 써도 서로 모순되면 실행하기 어렵습니다.
근거 ID→요구 ID→시험 ID를 이어 읽습니다.
미확정은 가정·확인 질문으로 남깁니다.
활동 A16: 설명 3 + 시연 4 + 학생 작업 11 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 60
A16 비교 예
한 장 기획서로 통합 · 예와 구분
A16 / 활동 전체 20분
60
사례와 입력
기본안: 반납 기록 확인 도구
사용자: 실습실 담당자
파일: 가상 CSV
핵심: 미확인 표시와 원문 보존
판단과 경계
근거 ID→요구 ID→시험 ID를 이어 읽습니다.
미확정은 가정·확인 질문으로 남깁니다.
기획서의 어느 두 항목이 서로 모순되는지 찾을 수 있나요?
Notes: 완성 예와 똑같이 쓰는 것이 목표가 아닙니다. 범위를 바꾸었다면 데이터·시험·위험도 함께 바꿔야 합니다.
활동 A16: 설명 3 + 시연 4 + 학생 작업 11 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 61
A16 학생 작업
한 장 기획서로 통합 적용
A16 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 11분
61
입력 A16 입력 카드와 work 양식
1. work/project-charter.md를 앞선 결정으로 채웁니다.
2. 요구·입력·시험 값을 대조합니다.
3. 미확정 질문과 제외 범위를 확인합니다.
남길 결과 통합 기획서 / 교차 검수
확인 기획서의 어느 두 항목이 서로 모순되는지 찾을 수 있나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 문제E01E02,기본CSV흐름,R01~04/T01~04연결,실물 미확정,추가 카메라 제외가 일관되어야 한다.
활동 A16: 설명 3 + 시연 4 + 학생 작업 11 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 62
A17 개념
짧은 발표와 동료 질문
A17 / 활동 전체 20분
62
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 결정과 질문을 돕는 짧은 근거 설명
왜 필요한가 | 설명과 질문으로 모호한 조건 찾기
주의할 구분 | 미확정 성능을 확정 효과로 말하지 않음
질문을 받았을 때 모르는 조건을 어떻게 기록하나요?
Notes: 기획 발표는 청자가 무엇을 결정하거나 질문해야 할지 알게 하는 설명입니다. 문제 근거→작은 해결 흐름→시험→미확정을 짧게 전달합니다. 학생 수 미확인이라 개인 기록 또는 짝 역할로 진행합니다.
질문자는 장점 한 개와 확인 질문 한 개를 남깁니다.
답을 모르면 확인할 자료와 담당을 적습니다.
활동 A17: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 63
A17 비교 예
짧은 발표와 동료 질문 · 예와 구분
A17 / 활동 전체 20분
63
사례와 입력
2분 발표
30초 문제·근거
40초 입력→결과
30초 시험
20초 미확정 질문
판단과 경계
질문자는 장점 한 개와 확인 질문 한 개를 남깁니다.
답을 모르면 확인할 자료와 담당을 적습니다.
질문을 받았을 때 모르는 조건을 어떻게 기록하나요?
Notes: 확인하지 않은 효과나 장비 성능을 자신 있게 말한다고 좋은 발표가 되지 않습니다. 가정은 가정이라고 말합니다.
활동 A17: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 64
A17 학생 작업
짧은 발표와 동료 질문 적용
A17 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
64
입력 A17 입력 카드와 work 양식
1. 2분 발표문을 네 부분으로 작성합니다.
2. 짝 또는 자기 질문으로 모호한 조건을 찾습니다.
3. 답변·보류·다음 확인을 기록합니다.
남길 결과 발표문 / 질문·답변 기록
확인 질문을 받았을 때 모르는 조건을 어떻게 기록하나요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 짧은 발표에 근거·입력·결과·시험·미확정포함. 동료 질문은 구체 조건,답없으면담당/확인 방법기록.
활동 A17: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 65
A18 개념
수정 이력과 인수인계
A18 / 활동 전체 20분
65
질문 | 개념의 뜻
무엇인가 | 변경 이유·영향과 다음 작업 근거를 남기기
왜 필요한가 | 오래된 요구와 새 시험의 불일치를 방지
주의할 구분 | 기획 자료 완료와 실제 제품 구현은 다름
다음 팀에게 바로 넘길 수 있는 최소 묶음은 무엇인가요?
Notes: 수정 이력은무엇을 왜 바꿨고 어떤 항목에 영향이 있는지 남기는 기록입니다. 인수인계는 다음 사람이같은 입력과 판정 기준으로 일을 이어갈 수 있게 하는 자료입니다.
변경 전후와 이유를 남깁니다.
최신 기획·시험·입력을 묶습니다.
미실행 항목을 마지막으로 확인합니다.
활동 A18: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 66
A18 비교 예
수정 이력과 인수인계 · 예와 구분
A18 / 활동 전체 20분
66
사례와 입력
변경예: 실시간 카메라 요청 보류
이유: 모델·성능 근거 없음
영향: 범위·위험·시험
유지: 파일 입력 기본 흐름
판단과 경계
변경 전후와 이유를 남깁니다.
최신 기획·시험·입력을 묶습니다.
미실행 항목을 마지막으로 확인합니다.
다음 팀에게 바로 넘길 수 있는 최소 묶음은 무엇인가요?
Notes: 보고서에 완료라고 썼다고 제품이 구현된 것은 아닙니다. 오늘 완료 범위는 기획 자료와 제공 비교 코드의 검증입니다.
활동 A18: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)

## Slide 67
A18 학생 작업
수정 이력과 인수인계 적용
A18 / 활동 전체 20분 / 이 화면의 학생 작업 8분
67
입력 A18 입력 카드와 work 양식
1. 피드백 하나를 관련 문서에 반영합니다.
2. 변경 이력에 이유·영향·미결을 씁니다.
3. 최종 기획·입력·시험·미확인을 인수인계합니다.
남길 결과 수정 이력 / 최종 인수인계
확인 다음 팀에게 바로 넘길 수 있는 최소 묶음은 무엇인가요?
Notes: 교수 진행: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.
풀이: 기획서/데이터 계약/샘플/시험표/작업 계획/위험/변경 이력. 실제 제품·현장 효과 미검증 명시. 변경에 관련 요구와 시험 일치.
활동 A18: 설명 6 + 시연 4 + 학생 작업 8 + 풀이 2 = 20분. 각 슬라이드는 이 배정 안에서 사용하며 시간을 더하지 않습니다.
출처
curriculum: data/curriculum.json (프로젝트 기획)
examples: outputs/2026-10-30/examples/course/ (이번 수업의 자체 가상 입력과 완성 예)
requirements: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/ (검증 가능한 요구와 추적 관계의 개념 참고,2026-09-26 확인. 사례·점수·양식은 자체 제작.)