## Slide 1
피지컬AI 직무훈련
프로젝트 기획
2026-10-30
실습실의 대여·반납 관리 프로그램을 기획합니다.
예제 자료로 연습하며, 실제 장비 시험은 별도로 진행합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 001

## Slide 2
10/30 수업
자료 폴더와 학생 작업 파일
data: 실습에 사용할 자료
code: 강사가 보여 줄 예제 코드
work: 내가 수정하고 저장할 파일
저장한 뒤 실행해야 결과가 나옵니다.
작업할 폴더
폴더 | 역할
data | 입력을 읽음
code | 예제를 읽음
work | 수정한 파일을 저장
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 002

## Slide 3
10/30 수업
오늘의 6교시 일정
1·2교시 10:00~11:50
중식 11:50~13:00
3~6교시 13:00~16:50
수업 300분 · 나머지는 휴식과 정리입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 003

## Slide 4
10/30 수업
예제를 따라 한 뒤 결과 설명하기
강사가 실행하는 모습을 먼저 봅니다.
같은 예제를 실행한 뒤 값 하나를 바꿔 봅니다.
바꾸기 전에 예상한 값과 실행 결과를 비교합니다.
값이 달라진 이유를 설명해 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 004

## Slide 5
1교시
문제·사용자·근거
10:00~10:50 · 50분
A01 · A02 · A03
설명 → 예제 따라 하기 → 직접 해 보기 → 풀이
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 005

## Slide 6
1교시
누가 이 프로그램을 사용할까요?
마감 전에 미확인 기록을 찾는 담당자
학생은 반납하고, 시설 담당자는 설치 조건을 확인합니다.
역할 나누기
사람 | 할 일
담당자 | 미확인 기록 찾기
학생 | 물품 반납
시설 담당자 | 설치 조건 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 006

## Slide 7
1교시
문제와 기능 후보
문제: 기록을 찾느라 확인이 늦습니다.
기능 후보: 미확인 목록을 보여 줍니다.
사용자의 문제와 기능
구분 | 문장
사용자 | 마감 확인 담당자
문제 | 전체 기록을 다시 찾음
기능 후보 | 미확인 목록 표시
가설 | 탐색 시간이 줄어듦
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 007

## Slide 8
1교시
예제 대여 기록 읽기
가상 대여 20건 중 기록 지연 4건
이 표본의 지연 비율은 20%입니다.
20건 중 지연 4건
4 ÷ 20 × 100 = 20%
이 20건의 표에 한정된 비율입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 008

## Slide 9
1교시
관찰과 해석
기록 확인이 어려울 수 있습니다.
이 기록만으로는 반납 기록이 늦어진 원인을 알 수 없습니다.
자료에서 알 수 있는 것
구분 | 예
관찰 | 20건 중 기록 지연 4건
해석 | 기록 확인이 어려울 가능성
가설 | 목록으로 찾는 시간이 줄어듦
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 009

## Slide 10
1교시
가설과 효과 검증
목록이 있으면 찾는 시간이 줄어들 것이다.
효과는 구현 후 현장에서 따로 확인합니다.
자료에서 알 수 있는 것
구분 | 예
관찰 | 20건 중 기록 지연 4건
해석 | 기록 확인이 어려울 가능성
가설 | 목록으로 찾는 시간이 줄어듦
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 010

## Slide 11
1교시
기획 결과물과 현장 효과
오늘 작성할 문서: 프로젝트 기획서
확인 시간이 줄었는지는 프로그램을 만든 뒤 측정합니다.
자료에서 알 수 있는 것
구분 | 예
관찰 | 20건 중 기록 지연 4건
해석 | 기록 확인이 어려울 가능성
가설 | 목록으로 찾는 시간이 줄어듦
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 011

## Slide 12
1교시
사용자·문제·기능·가설
구분 | 문장
사용자 | 마감 확인 담당자
문제 | 전체 기록을 다시 찾음
기능 후보 | 미확인 목록 표시
가설 | 탐색 시간이 줄어듦
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 012

## Slide 13
1교시
예상 출력
관찰 4÷20×100 = 20%
원인과 개선 효과는 아직 모릅니다.
기획서를 완성해도 실제 효과를 알 수는 없습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 013

## Slide 14
1교시
연습 문제
식당 재고 담당자가 품절을 늦게 확인합니다.
사용자·문제·기능·가설을 따로 쓰세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 014

## Slide 15
1교시
풀이
사용자: 재고 담당자 · 문제: 확인 지연
기능: 부족 목록 · 가설: 확인 시간 감소
측정하지 않은 효과를 사실로 쓰지 않습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 015

## Slide 16
1교시
조건을 바꿔 보기
사용자를 학생으로 바꾸면
먼저 필요한 정보가 어떻게 달라질까요?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 016

## Slide 17
1교시
잘못 쓰기 쉬운 내용
“AI를 쓰지 않는다”는 사용자 불편을 설명하지 못합니다.
누가, 언제, 어떤 일에 어려움을 겪는지 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 017

## Slide 18
1교시
개념 확인 질문
자료에서 확인한 사실과 앞으로 확인할 가설은 어떻게 다른가요?
기획서 완성과 확인 시간 감소는 어떻게 다른가요?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 018

## Slide 19
1교시
추가·복습 문제
추가·복습: 창고 재고 확인 지연
관찰·문제·가설·기능을 네 문장으로 쓰세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 019

## Slide 20
2교시
후보 비교와 작은 요구
11:00~11:50 · 50분
A04 · A05 · A06
설명 → 예제 따라 하기 → 직접 해 보기 → 풀이
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 020

## Slide 21
2교시
후보의 공통 비교 기준
필요성 · 실현 가능성 · 시험 가능성
각 점수를 준 이유를 적으세요.
같은 기준으로 후보 A 비교
기준 | 중요도 | 점수
필요성 | 0.40 | 5
실현 가능성 | 0.35 | 4
시험 가능성 | 0.25 | 5
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 021

## Slide 22
2교시
가중치와 중요도
0.40 + 0.35 + 0.25 = 1
점수에 각각 곱한 뒤 더합니다.
후보 A의 계산
5 × 0.40 = 2.00
4 × 0.35 = 1.40
5 × 0.25 = 1.25
합계 4.65
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 022

## Slide 23
2교시
점수의 의미와 한계
후보 A: 5·4·5 → 4.65점
예제에 매긴 점수입니다. 조건이 달라지면 다시 계산합니다.
후보 A의 계산
5 × 0.40 = 2.00
4 × 0.35 = 1.40
5 × 0.25 = 1.25
합계 4.65
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 023

## Slide 24
2교시
포함 범위와 제외 범위
만들 기능: CSV 읽기·값 검사·미확인 목록
이번에 만들지 않을 기능: 카메라·자동 잠금·외부 메시지
이번에 만들 범위
포함 | 제외
CSV 읽기 | 카메라 인식
값 검사 | 자동 잠금
미확인 목록 | 외부 메시지
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 024

## Slide 25
2교시
대여 요구와 기대 상태
R01: 정상 3건 → ID가 보이는 3행
R02: updated_at 빈칸 → review와 이유
요구와 기대 결과
요구 | 입력 | 기대 결과
R01 | 정상 3건 | ID 3행 표시
R02 | updated_at 빈칸 | review와 이유
R03 | loan_id 중복 | reject
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 025

## Slide 26
2교시
중복 거절과 원문 보존
R03: 중복 loan_id → reject
R04: 읽기 전후 원문 바이트 불변
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 026

## Slide 27
2교시
가중 점수 계산 예제
01
weights = [0.40, 0.35, 0.25]
02
scores = [5, 4, 5]
03
total = 0
04
for index in range(3):
05
total = total + weights[index] * scores[index]
06
print(round(total, 2))
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 027

## Slide 28
2교시
코드의 줄별 역할
1~3행: 가중치·점수·합계를 준비합니다.
4행: 번호 0·1·2를 반복합니다.
5행: 같은 기준의 값을 곱해 더합니다.
6행: 점수를 반올림해 출력합니다.
전체 코드 중 1~4행
01
weights = [0.40, 0.35, 0.25]
02
scores = [5, 4, 5]
03
total = 0
04
for index in range(3):
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 028

## Slide 29
2교시
학생 파일과 실행 명령
현재 폴더: 압축을 푼 course
학생 파일: work/option_trace.py
python -X utf8 work/option_trace.py
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 029

## Slide 30
2교시
예상 출력
2.00 + 1.40 + 1.25 = 4.65
가중치를 정한 이유와 각 점수를 준 이유를 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 030

## Slide 31
2교시
연습 문제
새 후보 D: 점수 4·5·3
같은 가중치의 점수를 계산하세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 031

## Slide 32
2교시
풀이
1.60 + 1.75 + 0.75 = 4.10
4.10을 성공 확률 41%로 쓰지 않습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 032

## Slide 33
2교시
조건을 바꿔 보기
scores를 [3,4,4]로 바꿉니다.
새 점수는 3.60입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 033

## Slide 34
2교시
잘못 쓰기 쉬운 내용
“편하고 빠르게”만으로는 무엇을 확인할지 알 수 없습니다.
시험에 쓸 입력, 나와야 할 결과, 측정 방법을 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 034

## Slide 35
2교시
개념 확인 질문
이번에 만들 기능과 만들지 않을 기능을 말해 보세요.
입력이 잘못됐을 때의 처리도 정해야 하는 이유는?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 035

## Slide 36
2교시
추가·복습 문제
추가·도전: 카메라 기능 추가 요청
데이터·시험·일정에 주는 영향을 쓰세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 036

## Slide 37
3교시
데이터·흐름·오류 화면
13:00~13:50 · 50분
A07 · A08 · A09
설명 → 예제 따라 하기 → 직접 해 보기 → 풀이
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 037

## Slide 38
3교시
대여 키와 물품 식별자
loan_id: 대여 한 건의 키
item_id: 물품의 식별자
대여 키와 물품 식별자
loan_id | item_id
L10 | I02
L11 | I02
L10 | I03
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 038

## Slide 39
3교시
물품 중복과 기록 중복
다른 loan_id의 같은 item_id는 가능
같은 loan_id가 두 행에 있으면 중복 오류로 처리
같은 물품, 다른 대여
loan_id | item_id
L10 | I02
L11 | I02
L10 | I03
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 039

## Slide 40
3교시
updated_at과 기록 갱신
updated_at만으로 반납 시각이나 반납 여부를 알 수 없습니다.
status와 함께 원문 그대로 읽습니다.
시각이 없는 기록
updated_at = 빈칸
현재 시각을 임의로 넣지 않기
review와 이유 표시
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 040

## Slide 41
3교시
status와 review·reject
status: checked_out · returned · unknown
처리 결과: review · reject
원래 상태와 처리 결과
종류 | 값
status | checked_out / returned / unknown
처리 결과 | review / reject
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 041

## Slide 42
3교시
CSV 읽기와 값 검사
CSV 파싱 → 키·값 검사 → 화면 표시
CSV 형식 오류와 값이 규칙에 맞지 않는 오류를 구분합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 042

## Slide 43
3교시
갱신 시각 누락 처리
updated_at 빈칸 → review와 이유
현재 시각을 만들거나 반납 완료로 바꾸지 않습니다.
시각이 없는 기록
updated_at = 빈칸
현재 시각을 임의로 넣지 않기
review와 이유 표시
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 043

## Slide 44
3교시
정상·검토 필요·오류 화면
입력 조건 | 처리 결과 | 원문
정상 3건 | 3행 표시 | 보존
갱신 시각 없음 | review | 보존
대여 키 중복 | reject | 보존
CSV 문법 오류 | 읽기 실패 | 보존
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 044

## Slide 45
3교시
예상 출력
대여 ID가 중복되거나 갱신 시각이 없을 때의 처리를 정하세요.
검토가 필요한 이유와 원래 기록을 화면에 표시합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 045

## Slide 46
3교시
연습 문제
L10/I02 · L11/I02 · L10/I03
loan_id가 중복된 두 행은 어느 것인가요?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 046

## Slide 47
3교시
풀이
첫째와 셋째의 loan_id=L10이 충돌합니다.
같은 item_id=I02는 별도 대여일 수 있습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 047

## Slide 48
3교시
조건을 바꿔 보기
예제에서 updated_at을 빈칸으로 바꿉니다.
status는 유지하고 review를 추가합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 048

## Slide 49
3교시
잘못 쓰기 쉬운 내용
빈 updated_at에 현재 시각을 자동으로 넣지 마세요.
기록이 갱신되지 않았는데도 갱신된 것처럼 보일 수 있습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 049

## Slide 50
3교시
개념 확인 질문
updated_at과 status는 각각 무엇을 나타내나요?
review가 returned를 뜻하지 않는 이유는?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 050

## Slide 51
3교시
추가·복습 문제
추가·복습: 키 A·B·A, 물품 X·X·Y
충돌과 실패 화면의 이유를 직접 쓰세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 051

## Slide 52
4교시
요구·시험·관찰 연결
14:00~14:50 · 50분
A10 · A11 · A12
설명 → 예제 따라 하기 → 직접 해 보기 → 풀이
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 052

## Slide 53
4교시
요구 ID와 시험 ID
R02 ↔ T02: 갱신 시각 누락
입력과 review 기대값이 같아야 합니다.
R02와 T02 비교
항목 | 조건
요구 R02 | 갱신 시각 없음은 review
입력 T02 | updated_at이 빈칸
기대 결과 | review와 원문 보존
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 053

## Slide 54
4교시
시험 입력과 기대값
어떤 입력을 넣고 무엇을 볼지 정합니다.
실패 뒤 기대값을 실제 오류에 맞추지 않습니다.
관찰과 기대 비교
기대 | 관찰 | 판정
review | normal | FAIL
reject | 관찰 없음 | NOT_RUN
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 054

## Slide 55
4교시
시험 통과와 실패
PASS: 실제 관찰 = 기대
FAIL: 실제 관찰 ≠ 기대
관찰과 기대 비교
기대 | 관찰 | 판정
review | normal | FAIL
reject | 관찰 없음 | NOT_RUN
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 055

## Slide 56
4교시
NOT_RUN과 관찰 없음
NOT_RUN: 아직 실행 결과가 없습니다.
실행하지 않은 시험을 PASS로 기록하지 마세요.
관찰과 기대 비교
기대 | 관찰 | 판정
review | normal | FAIL
reject | 관찰 없음 | NOT_RUN
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 056

## Slide 57
4교시
계획 대비와 실행 대비
통과2 · 실패1 · 미실행1 → 계획 대비2/4
실행한 시험 기준으로는 2/3입니다. 제품 완성도를 뜻하지는 않습니다.
분모 구별하기
계획 4건, 실행 3건, 통과 2건
계획 대비 2/4
실행한 시험 대비 2/3
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 057

## Slide 58
4교시
정상·누락·중복·보존 시험
정상 · 누락 · 중복 · 원문 보존
장비가 정해지지 않았다면 대신 확인할 방법과 담당자를 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 058

## Slide 59
4교시
시험 상태 비교 코드
01
cases = [
02
("T02", "review", "normal"),
03
("T03", "reject", None),
04
]
05
for name, expected, actual in cases:
06
if actual is None:
07
result = "NOT_RUN"
08
else:
09
result = "PASS" if actual == expected else "FAIL"
10
print(name, result)
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 059

## Slide 60
4교시
코드의 줄별 역할
1~4행: 두 시험의 기대·관찰을 준비합니다.
5~7행: 관찰 없음은 미실행으로 둡니다.
8~9행: 실제와 기대의 같음을 비교합니다.
10행: 시험 ID와 상태를 출력합니다.
전체 코드 중 1~4행
01
cases = [
02
("T02", "review", "normal"),
03
("T03", "reject", None),
04
]
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 060

## Slide 61
4교시
학생 파일과 실행 명령
현재 폴더: 압축을 푼 course
학생 파일: work/evidence_trace.py
python -X utf8 work/evidence_trace.py
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 061

## Slide 62
4교시
예상 출력
T02 FAIL
T03 NOT_RUN
비교 코드 실행과 실제 제품 시험은 다릅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 062

## Slide 63
4교시
연습 문제
기대 review·관찰 없음
기대 reject·관찰 reject
기대 normal·관찰 alert
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 063

## Slide 64
4교시
풀이
NOT_RUN · PASS · FAIL
사용한 입력과 실행 환경, 실제 결과, 판정 이유를 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 064

## Slide 65
4교시
조건을 바꿔 보기
T02 관찰을 review로 바꾸면 PASS입니다.
예제 표의 값만 바꾼 것입니다. 실제 제품을 다시 시험한 것은 아닙니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 065

## Slide 66
4교시
잘못 쓰기 쉬운 내용
기획서 작성과 실제 제품 시험은 별개의 작업입니다.
실행하지 않은 시험은 NOT_RUN으로 기록하세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 066

## Slide 67
4교시
개념 확인 질문
PASS·FAIL·NOT_RUN은 각각 언제 기록하나요?
2/4를 제품 완성도라 부를 수 없는 이유는?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 067

## Slide 68
4교시
추가·복습 문제
추가·복습: 통과2·실패1·미실행2
계획 대비와 실행 대비 통과 비율을 쓰세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 068

## Slide 69
5교시
작업·선행 조건·견적
15:00~15:50 · 50분
A13 · A14 · A15
설명 → 예제 따라 하기 → 직접 해 보기 → 풀이
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 069

## Slide 70
5교시
해야 할 작업 나누기
W1 데이터 규칙·샘플 · W2 값 검사
W3 화면 · W4 통합·시험·안내
작업마다 결과 정하기
작업 | 결과
W1 | 데이터 규칙·샘플
W2 | 값 검사
W3 | 화면
W4 | 통합·시험·안내
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 070

## Slide 71
5교시
작업의 선행 관계
W1에서 데이터 규칙을 정한 뒤 W2·W3을 진행합니다.
먼저 끝나야 할 작업과 확인 결과를 적으세요.
작업마다 결과 정하기
작업 | 결과
W1 | 데이터 규칙·샘플
W2 | 값 검사
W3 | 화면
W4 | 통합·시험·안내
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 071

## Slide 72
5교시
작업량과 달력 기간
가정 작업량: 2+4+3+3=12시간
팀원 수만으로 달력 기간을 나누지 않습니다.
이 예의 작업량
2 + 4 + 3 + 3 = 12시간
인원만으로 기간을 나누지 않기
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 072

## Slide 73
5교시
작업이 끝났는지 확인하는 방법
샘플 승인 · 정상·오류 출력 · 세 상태 화면
예정 시간이 지나도 결과를 확인해야 작업을 끝낼 수 있습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 073

## Slide 74
5교시
작업 시간과 가정 시급
12시간 × 가정 시급 30,000원
기본 비용 360,000원
예제의 계산 결과
계산 | 금액(원)
12시간 × 30,000원 | 360,000
360,000 × 0.20 | 72,000
360,000 + 72,000 | 432,000
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 074

## Slide 75
5교시
견적 여유와 별도 비용
20% 여유 72,000원 → 합계 432,000원
장비·서버·API·세금 포함 여부는 따로 씁니다.
견적 계산 연습
항목 | 금액
기본 비용 | 360,000원
여유 20% | 72,000원
합계 | 432,000원
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 075

## Slide 76
5교시
가정 견적 계산 예제
01
hours = 12
02
rate_won = 30000
03
reserve_rate = 0.20
04
base_won = hours * rate_won
05
reserve_won = base_won * reserve_rate
06
total_won = base_won + reserve_won
07
print(round(total_won))
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 076

## Slide 77
5교시
코드의 줄별 역할
1~3행: 시간·시급·여유 비율을 정합니다.
4~5행: 기본 비용과 여유를 계산합니다.
6행: 두 금액을 더합니다.
7행: 합계를 출력합니다.
예제의 계산 결과
계산 | 금액(원)
12시간 × 30,000원 | 360,000
360,000 × 0.20 | 72,000
360,000 + 72,000 | 432,000
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 077

## Slide 78
5교시
학생 파일과 실행 명령
현재 폴더: 압축을 푼 course
학생 파일: work/03_estimate.py
python -X utf8 work/03_estimate.py
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 078

## Slide 79
5교시
예상 출력
기본 360,000원 + 여유 72,000원
합계 432,000원
실제 계약 가격이 아닌 계산 연습입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 079

## Slide 80
5교시
연습 문제
작업 8시간 · 가정 시급 25,000원
여유 15%의 합계를 계산하세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 080

## Slide 81
5교시
풀이
기본 200,000원 + 여유 30,000원
합계 230,000원
추가 비용과 수정할 수 있는 범위도 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 081

## Slide 82
5교시
조건을 바꿔 보기
참고 코드의 hours를 8로 바꿉니다.
시급·여유 유지 시 합계 288,000원입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 082

## Slide 83
5교시
잘못 쓰기 쉬운 내용
20%는 20이 아니라 0.20입니다.
기능을 추가하면 오류 처리, 시험, 문서 수정 시간도 다시 계산합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 083

## Slide 84
5교시
개념 확인 질문
총 작업 시간과 실제 완료 날짜는 어떻게 다른가요?
견적에서 아직 정하지 않은 비용은 무엇인가요?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 084

## Slide 85
5교시
추가·복습 문제
추가·복습: 10시간·시급2만원·여유10%
견적과 기능 추가 영향을 쓰세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 085

## Slide 86
6교시
기획 통합·발표·수정
16:00~16:50 · 50분
A16 · A17 · A18
설명 → 예제 따라 하기 → 직접 해 보기 → 풀이
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 086

## Slide 87
6교시
문제·요구·시험의 일치
근거 → 문제 → 작은 범위 → 요구 → 시험
기획서에 적은 기능에 맞춰 데이터와 작업 계획을 작성하세요.
변경한 내용을 문서에 반영
문서 | 카메라를 제외한다면
기능 목록 | 카메라 기능을 넣지 않음
시험표 | 실물 시험은 NOT_RUN
견적 | 구매비 포함 여부 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 087

## Slide 88
6교시
2분 발표의 구성
문제·근거 → 입력·결과 → 시험
마지막에는 더 확인해야 할 질문을 말하세요.
2분 발표의 시간 배분
내용 | 시간
문제·자료 | 30초
입력과 결과 | 40초
시험 | 30초
확인 질문 | 20초
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 088

## Slide 89
6교시
기대 효과와 측정 근거
현장에서 측정한 효과는 아직 없습니다.
예상한 효과와 그 효과를 측정할 방법을 적으세요.
변경한 내용을 문서에 반영
문서 | 카메라를 제외한다면
기능 목록 | 카메라 기능을 넣지 않음
시험표 | 실물 시험은 NOT_RUN
견적 | 구매비 포함 여부 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 089

## Slide 90
6교시
피드백과 관련 문서
카메라 보류 → 범위·시험·위험·견적 변경
발표문만 고치면 시험표와 견적에는 카메라 내용이 남습니다.
변경한 내용을 문서에 반영
문서 | 카메라를 제외한다면
기능 목록 | 카메라 기능을 넣지 않음
시험표 | 실물 시험은 NOT_RUN
견적 | 구매비 포함 여부 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 090

## Slide 91
6교시
변경 이력과 영향
변경 전 · 변경 후 · 이유 · 관련 ID · 담당
다음 담당자가 무엇을 왜 바꿨는지 알 수 있어야 합니다.
수정 이력의 예
변경: 실시간 카메라 보류
이유: 모델과 성능 미확인
영향: 범위·시험·위험·견적
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 091

## Slide 92
6교시
기획 완료와 제품 검증
이번에 완료할 것: 기획서 작성과 예제 코드 실행
실제 제품 개발·사용자 시험·장비 성능 시험은 별도로 진행
변경한 내용을 문서에 반영
문서 | 카메라를 제외한다면
기능 목록 | 카메라 기능을 넣지 않음
시험표 | 실물 시험은 NOT_RUN
견적 | 구매비 포함 여부 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 092

## Slide 93
6교시
기획 인수인계 묶음
문서 | 서로 확인할 내용
기획서 | 문제·범위·가정
데이터 계약 | 키·값·누락
요구·시험표 | 입력·기대·관찰
작업·변경 이력 | 순서·비용·영향
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 093

## Slide 94
6교시
예상 출력
기획서에 사용할 입력과 작업 완료 조건이 적혀 있나요?
기획서, 시험표, 견적의 값과 ID가 서로 맞는지 확인하세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 094

## Slide 95
6교시
연습 문제
범위에서 카메라를 제외했습니다.
예산에는 구매, 시험표에는 실물 PASS가 있습니다.
어디를 왜 고칠까요?
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 095

## Slide 96
6교시
풀이
카메라를 제외한 내용을 기능 목록, 예산, 시험표에 모두 반영하세요.
카메라 시험을 하지 않았다면 PASS를 NOT_RUN으로 고치세요.
필요한 장비 모델과 가지고 있는 장비도 확인하세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 096

## Slide 97
6교시
조건을 바꿔 보기
자동 잠금 요청이 추가되면
장비·안전 조건·범위·시험·견적을 재검토합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 097

## Slide 98
6교시
잘못 쓰기 쉬운 내용
아직 모르는 조건은 확인이 필요하다고 적으세요.
무엇을 물을지, 누구에게 물을지, 어떤 자료가 필요한지 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 098

## Slide 99
6교시
개념 확인 질문
2분 안에 사용자 불편과 시험 방법을 설명해 보세요.
자료에서 확인한 사실과 아직 확인하지 못한 내용을 나눠 말하세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 099

## Slide 100
6교시
추가·복습 문제
추가·도전: CSV 기획에 자동 잠금 추가
고쳐야 할 문서와 기능 추가를 미룰 이유를 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 100

## Slide 101
6교시
제출할 기록과 파일
work의 기록과 수정본을 저장합니다.
기록한 입력과 설정이 실행 결과에 사용한 것인지 확인하세요.
결과를 확인한 방법과 남은 작업을 적으세요.
제출 전 확인
work의 기록과 수정 파일
실행한 입력과 설정
확인 방법과 남은 작업
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 101

## Slide 102
6교시
인수인계 확인 질문
어느 폴더에서 어떤 명령을 실행하는지 설명해 보세요.
실행 결과로 알 수 있는 것과 알 수 없는 것은 무엇인가요?
막힌 단계와 다음에 확인할 내용을 적으세요.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 102

## Slide 103
10/30 수업
오늘의 수업 자료
처음 시작 안내 ↗
zeusk302-png.github.io
학생 교안 ↗
zeusk302-png.github.io
실습 활동 ↗
zeusk302-png.github.io
예제 코드와 데이터 ZIP ↗
zeusk302-png.github.io
날짜별 자료 다운로드 ↗
zeusk302-png.github.io
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 103

## Slide 104
10/30 수업
공식 문서와 참고 자료
Python 리스트와 반복 ↗
docs.python.org
Python JSON 읽기 ↗
docs.python.org
Python CSV 읽기 ↗
docs.python.org
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/30 104